Aufgaben	Dauer	Start	Ende	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29
Phase 1: Projektplanung	2 W	22.5.	1.5.
Projektdokumentation anlegen
Projektvision festhalten
Designkonzept erstellen
Paperprototypen erstellen
Projektplan erstellen
Unity installieren
Erste Schritte mit Unity (Editor)
Phase 2: Gemeinsamer Entwurf für erstes Level	2W	4.5.	15.5.
Assets recherchieren
Entwürfe erstellen
Entwürfe zusammenführen
Phase 3: Level 1 mit Unity erstellen	3 W	18.5.	5.6.
Untergrund/Spielfeld erstellen
Schutzobjekte einfügen (Bänke usw)
Spielfigur einfügen
Phase 4: Logik implementieren	3 W	8.6.	26.6.
Nässeleiste
Schutzobjekte programmieren
Kamera programmieren
Regen einfügen
Gewinn-/Verlustbedingung
Phase 5: Nicht-Level-Szenen	2 W	29.6.	10.7.
Menü hinzufügen
Highscore-Ansicht
Start und Endbildschirm erstellen
Phase 6: Fertigstellung	1 W	13.7.	17.7.
Sounddesign
Animationen
Details